Plan de proyecto

ABM de Muebles

Gargaglione, Giancarlo
Zapata, Agustín

Gestión de Calidad – Licenciatura en Sistemas – UNPA/UARG

# Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 01/06/2026 | A. Zapata | Primer documento de plan de proyecto |

Contenido

Control de versiones del documento	2

Introducción	4

Objetivo	4

Alcance	4

Entregables	4

Organización y roles	4

Proceso de Gestión	6

Estrategia de Gestión a Futuro	6

Objetivos y Prioridades de Gestión	6

Mecanismos de Reporte y Control	7

Introducción

Objetivo

El objetivo del grupo es desarrollar un ABM (Alta, baja, modificación) funcional de para un catálogo de muebles para nuestro cliente.

Alcance

Se espera entregar una versión funcional (probablemente con más funciones) para finales de julio.

Entregables

| Identificador del entregable | Descripción del entregable | Fecha de entrega prevista |
| --- | --- | --- |
| 1 | Código fuente (HTML) y Documentación del proyecto en ZIP | 07/05/2026 |
| 2 | Código fuente (LAMP) (PHP + HTML/CSS) y Documentación relacionada | 02/05/2026 |

Organización y roles

| Rol | Funciones Generales | Encargado (Nombre) |
| --- | --- | --- |
| Líder del Proyecto | Planifica las iteraciones, gestiona los riesgos y asegura que el equipo cumpla con los plazos del PSI. | Agustín Zapata |
| Analista | Releva las necesidades del negocio y define los Casos de Uso (ej: el proceso de ABM de Mueble). | Agustín Zapata |
| Arquitecto | Define la estructura técnica, la organización de carpetas y el modelo de la base de datos. | Giancarlo Gargaglione |
| Programador | Implementa la lógica en PHP y la interfaz en HTML plano, corrigiendo las anomalías de código. | Giancarlo Gargaglione |
| Gerente de Calidad | Define los estándares de calidad (ISO 25010) y supervisa que el producto no tenga defectos. | Giancarlo Gargaglione |
| Ingeniero de Pruebas | Diseña los casos de prueba | Giancarlo Gargaglione |
| Tester | Ejecuta los casos de prueba | Agustín Zapata |
| Administrador de Configuración | Gestiona el repositorio (Git), las versiones del software y la integridad del archivo ZIP final. | Agustín Zapata |
| Diseñador | Define la disposición de los formularios y tablas HTML para que sean usables (dentro del límite de HTML "plano"). | Giancarlo Gargaglione |
| Documentador | Redacta y organiza los manuales, planes de proyecto y especificaciones técnicas requeridas. | Agustín Zapata |
| Cliente | Valida que la aplicación cumpla con el propósito de gestionar el catálogo de la mueblería. | Eder Dos Santos |
| Rol General | Tareas transversales como asistencia en reuniones, revisión de pares y apoyo en la carga de datos. | Todos |

Proceso de Gestión

Estrategia de Gestión a Futuro

El proyecto se regirá bajo un modelo Iterativo e Incremental. Cada ciclo (iteración) no comenzará sin antes realizar un análisis de riesgos y una planificación detallada de los objetivos específicos de dicha etapa.

Objetivos y Prioridades de Gestión

- Prioridad 1: Mitigar riesgos técnicos de forma temprana (especialmente validación de datos).

- Prioridad 2: Asegurar la integridad de la documentación frente a cada cambio de código.

- Prioridad 3: Se realizarán reuniones de planificación al inicio de cada iteración y una evaluación de "Lecciones Aprendidas" al cierre.

- Prioridad 4: Asegurarnos de que todos los miembros tengan la última versión del proyecto (Ver plan GCS)

- Prioridad 5: Asegurar que se cumpla el plan de SQA.

Mecanismos de Reporte y Control

Revisiones de Hito: Al final de cada fase del proyecto, se realizará una auditoría interna para verificar que los artefactos (documentos y código) coincidan con la línea base establecida.

Feedback del Cliente: Se integrará la devolución del Cliente (profesor) al inicio de la siguiente iteración para corregir desviaciones de manera inmediata. Si está disponible.