Plan de Riesgos

ABM de Muebles

Gargaglione, Giancarlo
Zapata, Agustín

Gestión de Calidad – Licenciatura en Sistemas – UNPA/UARG

# Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/05/2026 | A. Zapata | Primer diseño del plan de riesgos |

Contenido

Control de versiones del documento	2

Introducción	4

Identificación y Evaluación de Riesgos	4

Metodología de trabajo	4

Riesgos	4

Identificaciones de riesgos	4

Análisis de riesgos	5

Seguimiento de Riesgos	5

Introducción

Este documento tiene como objetivo ayudar al profesional a manejar la gestión de los riesgos que puedan afectar un proyecto software de manera negativa. También se busca ayuda al monitoreo de los mismos.

Identificación y Evaluación de Riesgos
El proceso de Identificación y Evaluación de Riesgos deberá efectuarse al inicio de cada

iteración del proyecto, siendo ésta una de las primeras tareas a planificar. (Considerando que cada iteración sea como mínimo de dos semanas o un mes).

Metodología de trabajo

Se trabajar siguiendo esta metodología se trabajará con una hoja de cálculo, la cual estar divida en las siguientes columnas: Riesgo, Nombre del riesgo, Descripción, Categoría, Impacto, Probabilidad, Factor.

- Riesgo: Identificador del riesgo (EJ: R01)

- Descripción: Nombre del riesgo.

- Consecuencia asociada: una descripción de las consecuencias asociadas a ese riesgo.

- Categoría: A que categoría pertenece dicho riesgo.

- Impacto: Valor de 1 a 5 (incluyendo decimales) Siendo 1 el impacto más bajo en el proyecto y 5 un impacto crítico/catastrófico para el proyecto. (Despreciable: 1, Tolerable: 2, Serio: 3, Crítico: 4, Catastrófico: 5)

- Probabilidad: Es la probabilidad de ocurrencia (de 1% a 100%) de que el riesgo ocurra.

- Factor: Una multiplicación (Impacto x Probabilidad X 100). El valor puede ir de 1 a 500.

Riesgos

Identificaciones de riesgos

Para trabajar y mejorar la identificación de los riesgos, se trabajará con hojas de cálculo donde se dividirán los riesgos en las siguientes categorías:

- Cliente: Riesgos relacionados con compromisos con el cliente.

- Requisitos: Riesgos asociados a la volatilidad de los requisitos, mala interpretación, etc.

- Experiencia y Capacidad: Relacionado a la experiencia del personal para el desarrollo del proyecto.

- Herramientas y tecnología: Problemas a la hora de usar las herramientas tecnológicas (o no tecnológicas) necesarias para el desarrollo del proyecto.

- Cronograma: Riesgos que afecten el cronograma del proyecto.

- Personal: Problemas de índole personal que afecten a los empleados del proyecto.

- Entorno: Relacionado con el entorno del trabajo.

- Aspectos Financieros: Riesgos relacionados a la inversión en el proyecto.

Análisis de riesgos

Se identificarán los riesgos que se consideren que pueden afectar al proyecto y se clasificaron los mismos. Se les asignará un identificador único y se calculará su probabilidad de ocurrencia e impacto que puedan tener en el proyecto. Una vez hecho esto se calculará automáticamente el factor de riesgo.
Una vez finalizada el cálculo del factor se ordenará la lista con aquellos riesgo con mayor factor y  se seleccionarán los más destacados para realizar el seguimiento en la próxima etapa.

Se recomienda hacer un seguimiento de al menos 10 riesgos, pero esta cantidad se

determinará de acuerdo a lo que se observe sobre los distintos factores obtenidos.

Los riesgos seleccionados deberán incluirse en el documento “Seguimiento de Riesgos”,

creando una nueva referencia cuando sea necesario, y completando los incisos Identificación y

Análisis de cada una.

Seguimiento de Riesgos

Cada riesgo destacado durante la etapa de análisis tendrá una referencia dentro de este

documento. A su vez cada referencia cuenta con cuatro incisos: Identificación, Análisis, Plan de

Riesgos y Seguimiento, donde los primeros dos fueron completados durante la etapa previa.

El responsable de la Gestión de Riesgos completará el Plan de seguimiento de Riesgos, para cada riesgo existente, colocando el tipo de estrategia propuesta (Eliminación, mitigación o Contingencia).