MANEJO DEL AMBIENTE CONTROLADO

ABM de Muebles

Gargaglione, Giancarlo
Zapata, Agustín

Gestión de Calidad – Licenciatura en Sistemas – UNPA/UARG

# Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/06/2026 | Zapata, A | Versión inicial |

Contenido

Control de versiones del documento	2

1. Definición del Ambiente Controlado	4

2. Descripción del uso del Ambiente Controlado	4

2.1 Procedimiento general	4

2.2 Entrada y salida de productos al Ambiente Controlado	6

2.3 Ramas del repositorio	6

3. Estructura General del Ambiente Controlado	6

4. Ubicación física del Servidor	6

5. Utilización del Ambiente Controlado	7

6. Responsabilidades	7

6.1 Responsabilidades de cada integrante	7

# 1. Definición del Ambiente Controlado

El Ambiente Controlado del proyecto se implementará utilizando un conjunto de herramientas de software existentes, sin desarrollar una plataforma propia. Los componentes principales son:

- Control de versiones y repositorio central: Git + GitHub. Todo el código fuente, documentos y scripts se versionarán y almacenarán en un repositorio privado de GitHub.

- Seguimiento de incidencias y tareas: GitHub Issues (para registrar bugs, mejoras, tareas y vincularlas con los commits).

- Entorno de desarrollo local: XAMPP (Apache + MySQL) sobre las máquinas de cada integrante, lo que proporciona un servidor web y base de datos idéntico para pruebas locales.

- Editor de código: Visual Studio Code, configurado con extensiones para PHP, Git y formateo.

- Calidad de código: PHP Code Sniffer (PHPCS) y PHP Mess Detector (PHPMD) se ejecutarán de forma local y, opcionalmente, mediante GitHub Actions antes de la aceptación de Pull Requests.

- Documentación y artefactos de planificación: Los documentos de Word y Excel se mantendrán dentro del repositorio, en una carpeta específica, para que estén bajo el mismo control de versiones.

- Comunicación del equipo: Discord y WhatsApp se utilizarán para coordinar las actividades de integración y publicación, pero no forman parte del ambiente controlado en sí; su función es soporte a los procedimientos.

El Ambiente Controlado garantiza que todos los productos del proyecto (código HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, scripts SQL, documentos de Word/Excel, configuración) estén identificados, versionados y disponibles para todos los participantes, con mecanismos claros de entrada y salida.

2. Descripción del uso del Ambiente Controlado

2.1 Procedimiento general

- Obtención inicial: Cada integrante clona el repositorio desde GitHub (git clone <URL>) en su equipo con XAMPP, creando su copia local de trabajo.

- Sincronización diaria: Al iniciar la jornada se ejecuta git pull (o git fetch + git merge) para actualizar la copia local con los últimos cambios aceptados.

- Desarrollo de una nueva funcionalidad o corrección:

  - Se trabaja en la rama develop.

  - Se realizan los cambios en el código y/o documentos.

  - Antes de confirmar los cambios, se ejecutan localmente PHP Code Sniffer (phpcs) y/o PHP Mess Detector (phpmd) sobre los archivos PHP modificados, corrigiendo los problemas detectados.

  - Se confirman los cambios con commits atómicos y mensajes significativos que incluyan #númeroDeIssue si se vincula a una tarea de GitHub Issues (ej: git commit -m "Agrega validación de formulario de contacto #12").

  - Se sube la rama al repositorio remoto: git push origin <nombre-rama>.

  - Si se considera que la rama develop está en condiciones aceptables se hara un merge con main.

  - Se etiqueta a main según el versionado definido (ej. V.1.0.12)

- Integración al tronco común:

  - El responsable de la integración (o el propio desarrollador) abre un Pull Request (PR) en GitHub hacia la rama de integración (por defecto develop).

  - El PR debe ser revisado por al menos otro integrante. Se verifica que el código pase las comprobaciones de calidad (PHPCS/PHPMD si están automatizadas) y que no se generen conflictos.

  - Una vez aprobado, se fusiona (merge) el PR. Luego se elimina la rama remota y, opcionalmente, la local.

- Manejo de documentos de Word/Excel:

  - Se guardan en la carpeta /docs/ del repositorio.

  - Cada modificación significativa se confirma con un commit descriptivo.

  - Para facilitar la comparación entre versiones, se recomienda exportar los documentos a formato Markdown o PDF cuando se requiera una revisión de cambios, ya que Git no interpreta bien los binarios.

2.2 Entrada y salida de productos al Ambiente Controlado

- Entrada: Todo producto (código fuente, script SQL, documento de Word/Excel, configuración) ingresa al Ambiente Controlado mediante un commit a alguna rama del repositorio de GitHub. El commit debe cumplir con los estándares definidos (mensaje, vinculación a issues, paso de herramientas de calidad).

- Salida (publicación/entrega): Un producto sale del Ambiente Controlado cuando se genera un empaquetado o etiqueta de versión que se considera estable y se transfiere al entorno de producción o se entrega al cliente. Esta salida se realiza exclusivamente desde una línea base etiquetada.

- Reingreso por corrección: Si se detecta un error en una versión liberada, se abre una incidencia en GitHub Issues. La corrección sigue el flujo normal de ramas, revisión y fusión, y se genera una nueva etiqueta de versión (por ej. v1.0.1).

2.3 Ramas del repositorio

- La rama principal es main.

- Hay una rama secundaria llamada develop donde se sube los insumos desarrollados, una vez aprobados se “combinaran con la rama main” con su correspondiente etiqueta como se indica en estrategia de versionado.

- No se permite hacer push --force a main.

- Conflictos: Si dos integrantes modifican el mismo archivo, se resuelve el conflicto en conjunto antes de hacer push, y se documenta brevemente en el mensaje de commit cómo se resolvió. Siempre hacer pull antes de empezar a trabajar.

3. Estructura General del Ambiente Controlado

El repositorio de GitHub se organizará con la siguiente estructura de directorios y archivos:

4. Ubicación física del Servidor

- Repositorio central de control de versiones: GitHub. Los datos se alojan en la nube de GitHub (servidores gestionados por Microsoft) con redundancia, copias de seguridad automáticas y alta disponibilidad. El acceso se realiza mediante HTTPS o SSH con autenticación de dos factores (2FA) obligatoria para todos los colaboradores. No existe un servidor físico propio dedicado al control de versiones.

- Servidor de desarrollo local: Cada integrante dispone de su propio equipo con XAMPP instalado. Apache y MySQL se ejecutan localmente (localhost). Este entorno es independiente y no requiere acceso remoto. Las características de seguridad dependen de cada equipo (antivirus, firewall personal).

5. Utilización del Ambiente Controlado

- Acceso al repositorio: El repositorio será privado en GitHub. Solo los integrantes del equipo tendrán acceso de escritura mediante invitación como colaboradores. Se podrá habilitar acceso de lectura a los docentes o clientes si se requiere, a través del mismo mecanismo de colaboración o mediante la funcionalidad de “GitHub Pages” para documentación estática.

- Gestión de configuraciones: Se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento y gestión. La configuración del proyecto (reglas de PHPCS, PHPMD) estará versionada en el repositorio para garantizar uniformidad. Las versiones de los productos se identificarán con etiquetas anotadas (git tag -a vX.Y.Z -m "Versión X.Y.Z").

- Mecanismo de Pull Requests: Toda contribución al código o a la documentación debe realizarse mediante PRs hacia la rama develop (o main en proyectos pequeños). Esto permite revisión de código, discusión y trazabilidad.

- Seguimiento de incidencias: GitHub Issues se utilizará para registrar todas las tareas, errores y mejoras. Cada commit y PR debe hacer referencia al #id correspondiente para mantener la trazabilidad.

- Control de calidad automatizado (opcional): Se podrá configurar un flujo de GitHub Actions que ejecute PHPCS y PHPMD en cada PR. Si el análisis falla, el PR no podrá fusionarse hasta que se corrijan los problemas.

- Comunicación del equipo: Discord y WhatsApp servirán para notificar la creación de PRs, resolver conflictos urgentes y acordar ventanas de integración. No reemplazan los registros formales en GitHub Issues.

# 6. Responsabilidades

## 6.1 Responsabilidades de cada integrante

- Mantener actualizada su copia local del repositorio, sincronizando antes y después de cada sesión de trabajo.

- Crear ramas de trabajo para cada tarea y nunca trabajar directamente sobre las ramas main o develop.

- Ejecutar PHP Code Sniffer y PHP Mess Detector sobre sus archivos modificados y corregir los errores e infracciones antes de confirmar los cambios.

- Elaborar commits atómicos con mensajes claros y referenciar el número de issue correspondiente.

- Subir sus ramas al repositorio remoto y crear el Pull Request a tiempo, respondiendo a los comentarios de la revisión.

- Avisar al equipo (vía Discord/WhatsApp) cuando se fusionen cambios que puedan afectar a otros, especialmente cambios en la base de datos o en configuraciones.

- Responsabilizarse de los documentos de Word/Excel que genere o modifique, asegurándose de que se incorporan al repositorio en el directorio /docs/ y se confirman correctamente.

6.2 Responsabilidades del Responsable de SCM (Gestión de la Configuración)

- Definir y hacer cumplir la estrategia de ramificación y los procedimientos de versionado descritos en este documento.

- Revisar y fusionar los Pull Requests (o delegar la revisión, pero garantizando que se haga) asegurando que se cumplan los estándares de calidad y que no se introduzcan conflictos o errores.

- Crear las líneas base (etiquetas) en los hitos definidos en el plan de proyecto, comunicándolo formalmente al equipo.

- Supervisar la integridad del repositorio, verificando que no se suban archivos innecesarios, credenciales o binarios pesados sin control.

- En caso de inconsistencia (por ejemplo: un merge que rompe la rama principal, falta de sincronización, sobreescritura de cambios, etiquetas incorrectas):

  - Analizar la causa con el equipo.

  - Revertir los commits problemáticos si es necesario, notificando por Discord/WhatsApp.

  - Coordinar la corrección y, si corresponde, abrir un Issue de “lección aprendida” para ajustar el procedimiento.

  - Asegurar que la línea base se restablezca y que todos los integrantes vuelvan a una situación consistente.

- Gestionar las cuentas de acceso al repositorio, concediendo y revocando permisos según la composición del equipo.

- Realizar (o coordinar) copias de seguridad adicionales del repositorio, por ejemplo descargando un mirror periódicamente, aunque GitHub ya dispone de sus propias salvaguardas.

# Herramientas utilizadas

| Categoría | Herramienta | Versión | Propósito en el ambiente controlado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo frontend | HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript | HTML5 / CSS3 / Bootstrap v5.3 / ES14 | Construcción de la interfaz de usuario y la lógica del lado del cliente. |
| Desarrollo backend | PHP | v8.3.x | Lógica de servidor, procesamiento de formularios, conexión a base de datos. |
| Base de datos | MySQL | v8.0.x | Almacenamiento y gestión de datos. Se integra con XAMPP y los scripts versionados en la carpeta sql/. |
| Entorno local | XAMPP (Apache + MySQL) | v8.2.x | Proporciona un servidor web y de base de datos idéntico en cada máquina de desarrollo. |
| Editor de código | Visual Studio Code | v1.125.1 | Editor principal, configurado con extensiones para PHP, Git y formateo de código. |
| Control de versiones | Git | v2.54.0 | Sistema de control de versiones distribuido para manejar ramas, commits e historial. |
| Repositorio central | GitHub | N/A (SaaS en la nube) | Alojamiento del repositorio remoto, gestión de Pull Requests, issues y GitHub Actions. |
| Seguimiento de tareas | GitHub Issues | N/A (SaaS en la nube) | Registro de bugs, mejoras y tareas; trazabilidad con commits y PRs. |
| Documentación | Microsoft Word, Excel | Microsoft 365 | Creación y edición de documentos del proyecto (plan, cronograma, actas). Se almacenan en /docs/ y se versionan. |
| Comunicación | Discord | Última versión de escritorio | Canal principal para coordinación diaria, notificaciones de PRs y resolución rápida de dudas. |
| Comunicación | WhatsApp | Última versión Web/Desktop | Canal secundario para avisos urgentes y recordatorios. No almacena artefactos del proyecto. |

7.1 Extensiones requeridas para Visual Studio Code

Para garantizar la homogeneidad en el entorno de desarrollo, cada integrante del equipo deberá tener instaladas las siguientes extensiones en Visual Studio Code (todas actualizadas a sus versiones estables más recientes):

- Auto Close Tag (v0.5.x): Agrega automáticamente la etiqueta de cierre de HTML/XML al escribir la de apertura.

- Auto Rename Tag (v0.1.x): Renombra automáticamente la etiqueta HTML/XML de cierre cuando se modifica la de apertura (o viceversa).

- Composer (v1.71.x): Integración de la interfaz de comandos de Composer directamente en la paleta de comandos de VS Code.

- CSS Peek (v4.4.x): Permite previsualizar e ir directamente a las reglas de estilo CSS asignadas en las clases o IDs del archivo HTML.

- GitLens — Git supercharged (v18.x): Potencia las capacidades de Git en VS Code, permitiendo ver la autoría de las líneas de código (git blame) e historial de manera visual.

- HTML CSS Support (v2.0.x): Soporte de autocompletado de clases e IDs de CSS para documentos HTML extraídos de las hojas de estilo del proyecto.

- IntelliPHP (v0.12.x): Proporciona autocompletado inteligente asistido por IA y sugerencias de código avanzadas para PHP.

- PHP Debug (v1.40.x): Soporte de depuración para PHP con Xdebug, permitiendo añadir puntos de interrupción (breakpoints) e inspección de variables.

- PHP Sniffer & Beautifier (v0.0.25): Integra PHPCS y PHP_Beautifier en el editor para resaltar errores de formato en tiempo real y corregirlos al guardar.

- Prettier - Code formatter (v12.x): Formateador de código multiplataforma para asegurar un estilo visual limpio y uniforme en archivos HTML, CSS, JavaScript y JSON.