PLAN DE SQA

ABM de Muebles

Gargaglione, Giancarlo
Zapata, Agustín

Gestión de Calidad – Licenciatura en Sistemas – UNPA/UARG

# Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/05/2026 | G. Gargaglione | Versión inicial del Plan de SQA. Incorporación al repositorio como EC-SQA-PLN, conforme al estándar de documentación EC-STD-DOC. |
| 1.1 | 08/06/2026 | G. Gargaglione | Incorporación del EC-DIS (Modelado de Casos de Uso) |

ÍNDICE

Control de versiones del documento	2

1. MARCO GENERAL	5

1.1 Propósito	5

1.2 Alcance	5

1.3 Ciclo de vida cubierto	5

2. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES	6

2.1 Organización del equipo	6

2.2 Actividades de calidad	6

2.3 Responsables	7

3. DOCUMENTACIÓN	8

3.1 Documentación mínima requerida	8

3.2 Criterios de calidad por documento	9

4. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN	9

4.1 Resumen	9

4.2 Organización y responsabilidades	9

4.3 Auditorías	10

5. ESTÁNDARES, PRÁCTICAS Y MÉTRICAS	10

5.1 Estándares adoptados	10

5.2 Métricas de proceso	11

5.2 Métricas de producto	11

6. VERIFICACIÓN Y CONTROL	12

6.1 Revisión de requerimientos	12

6.2 Revisión Técnica Formal (RTF)	12

6.3 Auditoría Funcional (FCA)	12

6.4 Auditoría Física (PCA)	12

6.5 Informe Final de SQA	13

7. REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS	13

8. REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS	14

9. GESTIÓN DE RIESGOS	15

10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD	16

# 1. MARCO GENERAL

La calidad del software tiene como objetivo brindar la confianza de que el producto final logrará satisfacer los requerimientos del cliente. El aseguramiento de la calidad no es una actividad puntual sino un proceso continuo que atraviesa todas las fases del ciclo de vida del software, desde el relevamiento de requerimientos hasta la entrega del producto.

## 1.1 Propósito

El presente Plan de SQA es aplicable al proyecto ABM de Muebles, desarrollado en el marco de la asignatura Gestión de Calidad de la Licenciatura en Sistemas de UNPA-UARG. Define las actividades de calidad a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar y los procedimientos para documentar y corregir las desviaciones detectadas a lo largo del desarrollo.

## 1.2 Alcance

Los siguientes documentos del proyecto son referencia directa para este plan:

- EC-REQ — Identificación y Análisis de Requerimientos

- EC-SCM — Plan de Gestión de Configuración

- EC-STD-DOC — Estándar de Documentación

- EC-STD-PHP — Estándar de Programación PHP

- EC-RSG — Plan de Gestión de Riesgos.

## 1.3 Ciclo de vida cubierto

Este plan cubre las siguientes fases del ciclo de vida del software:

- Gestión de proyecto

- Relevamiento y análisis de requerimientos

- Diseño del modelo de datos

- Implementación

- Integración y pruebas

- Mantenimiento

# 2. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES

## 2.1 Organización del equipo

El equipo de desarrollo está conformado por:

- Gargaglione, Giancarlo — Configuration Manager, Arquitecto y Programador

- Zapata, Agustín — Analista y Documentador

La distribución completa de roles y responsabilidades se encuentra definida en el Plan de Proyecto (EC-PLN).

## 2.2 Actividades de calidad

Las actividades de calidad que se realizarán a lo largo del proyecto son las siguientes:

- Revisar cada producto: los productos clave del proyecto: requerimientos, modelo de datos, código fuente y documentación, se revisan al finalizar cada fase. La revisión genera un registro de anomalías que debe ser resuelto antes de avanzar a la siguiente fase. Los registros se gestionan como Issues en GitHub con etiqueta audit.

- Revisar el ajuste al proceso: se verifica que las actividades realizadas sean consistentes con lo planificado en el Plan de Proyecto (EC-PLN) y con el SCM (EC-SCM). Esta revisión se realiza al inicio de cada sesión de trabajo consultando el estado del tablero GitHub Projects.

- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF): se realizan revisiones formales sobre los productos clave antes de cada merge a main. El objetivo es detectar errores en la función, la lógica o la implementación antes de que queden incorporados a una línea base. Las RTF se documentan como Issues con etiqueta audit en GitHub.

- Asegurar que las desviaciones son documentadas: toda desviación detectada se registra como Issue en GitHub conforme al procedimiento definido en el documento de seguimiento de desviaciones (TP 5.4). Los responsables de cada EC deben actualizar sus documentos cada vez que una desviación aprobada implique un cambio.

## 2.3 Responsables

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Revisión de productos de código | Gargaglione, G. |
| Revisión de productos de documentación | Zapata, A. |
| Registro de Issues y seguimiento | Ambos. |
| Aprobación de merges a main | Ambos (CCB). |
| Auditorías de configuración | Ambos. |

# 3. DOCUMENTACIÓN

## 3.1 Documentación mínima requerida

Los siguientes documentos constituyen la documentación mínima del proyecto. Todos deben seguir el estándar definido en EC-STD-DOC y estar bajo control de versiones en el repositorio Git.

| Fase | EC | Documento |
| --- | --- | --- |
| Análisis | EC-VIS | Visión y Alcance |
| Análisis | EC-REQ | Identificación y Análisis de Requerimientos |
| Diseño | EC-DAT | Modelo de Datos |
| Diseño | EC-DIS | Documento de Diseño (Arquitectura del Sistema) |
| Planificación | EC-PLN | Plan de Proyecto |
| Planificación | EC-SCM | Plan de Gestión de Configuración |
| Planificación | EC-RSG | Plan de Gestión de Riesgos |
| Planificación | EC-RSG-ANL | Identificación y Análisis de Riesgos |
| Estándares | EC-STD-DOC | Estándar de Documentación |
| Estándares | EC-STD-PHP | Estándar de Programación PHP |
| Calidad | EC-SQA-PLN | Plan de SQA |
| Calidad | EC-SQA-REV | Revisión de SQA |
| Calidad | EC-SQA-INF | Informe Final de SQA |
| Implementación | EC-SRC-SQL | Script de base de datos |
| Implementación | EC-SRC-PHP | Código fuente PHP |
| Repositorio Git | EC-GIT | Metadatos de versión (Git) |

## 3.2 Criterios de calidad por documento

Todo documento del proyecto debe cumplir los siguientes criterios antes de su entrega:

- Completo: contiene toda la información necesaria según su propósito. No existen secciones vacías ni referencias sin resolver.

- Correcto: la información es técnica y formalmente exacta. No contiene errores ortográficos, gramaticales ni de contenido.

- No ambiguo: el texto permite una única interpretación. Los términos técnicos están definidos en el glosario del documento correspondiente.

- Verificable: es posible verificar mediante un método definido si el producto final cumple o no con cada requerimiento documentado.

- Trazable: cada documento referencia los ECs con los que se relaciona, permitiendo reconstruir el impacto de cualquier cambio.

# 4. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

## 4.1 Resumen

La Gestión de Configuración del Software identifica los elementos del proyecto bajo control formal, administra sus cambios y genera registros de estado que permiten reconstruir cualquier versión anterior del sistema. El detalle completo del proceso se encuentra en el Plan de Gestión de Configuración (EC-SCM).

## 4.2 Organización y responsabilidades

Al tratarse de un equipo de dos personas, la gestión de configuración se realiza de forma cooperativa. Gargaglione actúa como Configuration Manager, responsable de la integridad del repositorio, el versionado y el etiquetado de líneas base. Zapata es responsable de las revisiones del código. Las decisiones que afectan líneas base se toman en conjunto como CCB, documentándose en el canal de planificación de Discord y en el Issue correspondiente.

## 4.3 Auditorías

Se realizan dos tipos de auditoría al finalizar cada fase, antes de cada merge a main:

- Auditoría funcional (FCA): verifica que cada EC cumple los requerimientos funcionales especificados en EC-REQ. Se controla que el código responda a los RFs definidos y que la documentación esté actualizada respecto al estado real del sistema.

- Auditoría física (PCA): confirma que la documentación asociada a cada EC describe exactamente el elemento entregado, sin discrepancias de versión. Se verifica que los identificadores, versiones y ubicaciones en el repositorio coincidan con lo declarado en la tabla de ECs del SCM.

Los hallazgos de ambas auditorías se registran como Issues con etiqueta audit en GitHub.

# 5. ESTÁNDARES, PRÁCTICAS Y MÉTRICAS

## 5.1 Estándares adoptados

El proyecto adopta los siguientes estándares:

| Fase | EC | Documento |
| --- | --- | --- |
| EC-STD-DOC | EC-VIS | Formato, estructura y versionado de todos los documentos del proyecto. |
| EC-STD-PHP | EC-REQ | Convenciones de codificación PHP: nomenclatura, comentarios PHPDoc, estructura de archivos. |
| IEEE Std 828 | EC-PLN | Marco de referencia para el Plan de Gestión de Configuración. |
| PSR-1, PSR-12 | EC-SCM | Estándares básicos de codificación PHP del PHP Framework Interop Group. |
| ISO/IEC 25010 | EC-RSG | Marco de referencia para atributos de calidad del producto. |

## 5.2 Métricas de proceso

Las métricas de proceso permiten evaluar la eficiencia del proceso de desarrollo a lo largo del tiempo.

| Métrica | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Issues abiertos al cierre de fase | Issues sin resolver al momento de cada merge a main. | 0 |
| Tiempo medio de resolución de Issues | Promedio entre apertura y cierre de un Issue. | Menos de 7 días |
| Hallazgos de auditoría críticos | Discrepancias graves detectadas en FCA o PCA. | 0 |

## 5.2 Métricas de producto

Las métricas de producto se centran en las características del software entregado.

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Requerimientos implementados | Porcentaje de RFs del EC-REQ implementados en la versión entregada. |
| Densidad de defectos | Cantidad de bugs registrados por módulo PHP. |
| Cobertura de validación | Porcentaje de campos del formulario con validación en cliente y servidor. |
| Tiempo de carga | Tiempo de respuesta de las páginas principales en entorno local. |

# 6. VERIFICACIÓN Y CONTROL

Se realiza al finalizar la redacción de EC-REQ, antes de comenzar el diseño. Su objetivo es asegurar que los requerimientos son completos, consistentes, no ambiguos y verificables. Se verifica que cada RF tenga un criterio de aceptación implícito o explícito y que los RNF sean medibles.

## 6.1 Revisión de requerimientos

Se realiza al finalizar la redacción de EC-REQ, antes de comenzar el diseño. Su objetivo es asegurar que los requerimientos son completos, consistentes, no ambiguos y verificables. Se verifica que cada RF tenga un criterio de aceptación implícito o explícito y que los RNF sean medibles.

## 6.2 Revisión Técnica Formal (RTF)

La RTF es un proceso de revisión riguroso cuyo objetivo es detectar errores en la función, la lógica o la implementación de cualquier producto del software lo antes posible. Se realiza sobre el código fuente antes de cada merge a main.

Las reuniones de RTF pueden ser realizadas de forma presencial o mediante Discord, y no deben superar las dos horas y deben planificarse con anterioridad, reuniendo todos los artefactos necesarios. En la reunión no se buscan soluciones sino que se identifican y documentan las anomalías encontradas. Cada anomalía se registra como Issue en GitHub con etiqueta audit y se asigna al responsable correspondiente para su corrección.

## 6.3 Auditoría Funcional (FCA)

Se realiza previa a la liberación de cada línea base. Verifica que todos los requerimientos especificados en EC-REQ fueron implementados y que los casos de prueba asociados fueron ejecutados satisfactoriamente. Como resultado se obtiene un registro de cumplimiento por RF, indicando Cumple, Cumple parcialmente o No cumple, con justificación en los casos que no cumplen.

## 6.4 Auditoría Física (PCA)

Se realiza en paralelo con la FCA. Verifica que el software entregado y la documentación asociada son consistentes entre sí y están en condiciones de ser liberados. Se controla que las versiones de los ECs en el repositorio coincidan con lo declarado en la tabla de ECs del SCM, y que el CHANGELOG.md refleje todos los cambios realizados.
, indicando Cumple, Cumple parcialmente o No cumple, con justificación en los casos que no cumplen.

## 6.5 Informe Final de SQA

Se realiza al concluir el proyecto. Su objetivo es identificar qué salió bien, qué puede mejorarse y qué lecciones pueden aplicarse a proyectos futuros. Los resultados se incorporan al documento Informe Final de SQA (EC-SQA-INF) como recomendaciones.

# 7. REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Toda desviación detectada durante el desarrollo se gestiona mediante el procedimiento de registro y seguimiento definido en el documento de seguimiento de desviaciones (TP 5.4), utilizando GitHub Issues como herramienta formal.

El ciclo de vida de una desviación es el siguiente: registro del Issue con etiqueta y asignación, análisis de impacto sobre otros ECs consultando la matriz de trazabilidad (sección 10), decisión conjunta del CCB documentada como comentario en el Issue, implementación de la corrección en develop con commit referenciando el Issue, verificación por el otro integrante, cierre del Issue y actualización del CHANGELOG.md.

Los responsables de cada EC deben actualizar sus documentos cada vez que una corrección aprobada implique un cambio en el contenido. Ninguna corrección puede darse por cerrada sin que la documentación afectada esté actualizada.

# 8. REPORTE DE PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Las herramientas utilizadas para soportar las actividades de aseguramiento de la calidad son las siguientes:

| Herramienta | Función en el proceso de SQA |
| --- | --- |
| GitHub Issues | EC-VISRegistro y seguimiento de desviaciones, anomalías y hallazgos de auditoría. |
| GitHub Projects | Visualización del estado de los ECs y seguimiento del avance del proyecto. |
| Git + GitHub | Control de versiones, líneas base etiquetadas y trazabilidad de cambios. |
| PHP Code Sniffer | Verificación automática del cumplimiento del estándar de codificación PHP (PSR-1, PSR-12). |
| PHP Mess Detector | Detección de problemas de diseño y complejidad en el código fuente PHP. |
| Discord | Canal formal para RTF, decisiones del CCB y registro de acuerdos del equipo. |

La metodología de referencia para la documentación es la Metodología PSI, adaptada al contexto académico de UNPA-UARG. El marco de referencia para los atributos de calidad es ISO/IEC 25010.

# 9. GESTIÓN DE RIESGOS

Un riesgo es un evento adverso que puede o no ocurrir y que tiene asociado un impacto sobre el proyecto. El equipo adopta una estrategia proactiva de gestión de riesgos, compuesta por las siguientes actividades:

- Identificación: relevamiento de todos los riesgos posibles que puedan afectar el proyecto, considerando la experiencia del equipo y las características del contexto académico.

- Análisis: evaluación de cada riesgo sobre tres ejes — impacto (despreciable, tolerable, serio o catastrófico), probabilidad (porcentaje del 1 al 100) y magnitud (semanas de retraso estimadas).

- Planificación: definición de planes de prevención, minimización y contingencia para los riesgos prioritarios, seleccionados por mayor magnitud, probabilidad e impacto combinados.

- Monitoreo: revisión periódica al inicio de cada iteración para verificar si se introdujeron nuevos riesgos o si cambiaron el impacto, la probabilidad o la magnitud de los ya identificados.

El detalle completo de los riesgos identificados, su análisis y los planes asociados se encuentra en el Plan de Gestión de Riesgos (EC-RSG) y su planilla de Identificación y Análisis (EC-RSG-ANL).

# 10. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Esta matriz indica qué ECs se ven afectados cuando se modifica un EC determinado. Su propósito es guiar el análisis de impacto en la etapa 2 del flujo de control de cambios definido en EC-SCM.

| EC modificado | Ecs impactados |
| --- | --- |
| EC-STD-DOC | Todos los documentos del proyecto |
| EC-REQ | EC-DAT, EC-SRC-PHP, EC-SQA-PLN |
| EC-DAT | EC-SRC-SQL, EC-SRC-PHP |
| EC-STD-PHP | EC-SRC-PHP |
| EC-SCM | EC-SQA-PLN |
| EC-SRC-PHP | EC-SRC-SQL, casos de prueba |
| EC-SRC-SQL | EC-SRC-PHP, EC-DAT |
| EC-DIS | EC-REQ, EC-DAT, EC-STD-PHP, EC-SCM |

# 11. LÍNEAS BASE

Esta sección describe los hitos formales del proyecto en los que un conjunto de Elementos de Configuración fue revisado, aprobado y establecido como referencia estable.

A partir de cada línea base, cualquier modificación sobre los ECs incluidos debe seguir el proceso de control de cambios definido en el SCM (EC-SCM), registrándose como Issue en GitHub y siendo aprobada por ambos integrantes antes de su implementación.

El proyecto define cuatro líneas base, de las cuales las tres primeras corresponden a iteraciones ya completadas o en curso. La tabla de la sección siguiente detalla qué ECs fueron entregados en cada hito.

BL-DOC-01 (v0.1) corresponde a la primera entrega formal de documentación. Incluye los documentos de análisis, diseño y planificación básica: visión y alcance, requerimientos, modelo de datos, plan de proyecto y plan de gestión de configuración. Establece el alcance del sistema y las bases del proceso de desarrollo.

BL-DOC-02 (v0.2) incorpora la documentación completa del proyecto. Agrega los estándares de documentación y programación, el plan de gestión de riesgos con su anexo, y el plan de SQA. A partir de esta línea base el alcance del proyecto está completamente definido y cualquier cambio sobre los requerimientos o el diseño debe pasar por control de cambios.

BL-CODE (v1.0) corresponde al primer prototipo funcional del sistema. Incluye el script de base de datos y el código fuente PHP con el CU-01 (catálogo público) implementado. Es la primera línea base que incorpora elementos de código bajo control de configuración.

BL-ENTREGA (v1.1) es la línea base final, prevista para el cierre del proyecto. Incluirá la totalidad de los ECs — código fuente completo con todos los casos de uso implementados, revisión de SQA e informe final — en condiciones de ser empaquetada y entregada.

✓ : Incorporado en esta línea base
○   : Presente desde la línea base anterior

—  : No incluido

| Elemento de configuración | BL-DOC-01 | BL-DOC-02 | BL-CODE |
| --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS |  |  |  |
| EC-VIS (Visión y alcance) | ✓ | ○ | ○ |
| EC-REQ (Requerimientos) | ✓ | ○ | ○ |
| DISEÑO |  |  |  |
| EC-DAT (Modelo de datos) | ✓ | ○ | ○ |
| EC-DIS (Documento de diseño – Arq. del Sistema) | — | — | ✓ |
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN |  |  |  |
| EC-PLN (Plan de proyecto) | ✓ | ○ | ○ |
| EC-SCM (Plan de configuración) | ✓ | ○ | ○ |
| EC-RSG (Plan de riesgos) | — | ✓ | ○ |
| EC-RSG-ANL (Identificación y análisis de riesgos) | — | ✓ | ○ |
| ESTÁNDARES |  |  |  |
| EC-STD-DOC (Estándar de documentación) | — | ✓ | ○ |
| EC-STD-PHP (Estándar PHP) | — | ✓ | ○ |
| CALIDAD |  |  |  |
| EC-SQA-PLN (Plan de SQA) | — | ✓ | ○ |
| EC-SQA-INF (Informe de SQA) | — | — | — |
| EC-SQA-REV (Revisión de SQA) | — | — | — |
| EC-SQA-TST (Plan de pruebas) | — | — | — |
| CP-MOD-N (Casos de prueba) | — | — | — |
| IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |
| EC-SRC-SQL (Script SQL) | — | — | ✓ |
| EC-SRC-PHP (Código fuente PHP) | — | — | ✓ |